Белорусский государственный технологический университет

Факультет информационных технологий

Кафедра программной инженерии

Лабораторная работа 7

По дисциплине «Разработка и анализ требований»

На тему «Управление рисками»

Выполнила:

Студентка 2 курса 9 группы

Хуторцов Кирилл Владимировича

Преподаватель: Ромыш А.С.

2025, Минск

Задание 1.

Задание 2.

Проанализируем риски, выявленные в первом задании, по вероятности и последствиям.
Оценка производится по шкале от 1 (низкая) до 5 (высокая).

| Риск | Вероятность(1-5) | Последствия(1-5) | Важность |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбой при входе в аккаунт | 5 | 5 | 25 |
| Неправильный выбор даты или числа мест | 3 | 4 | 12 |
| Ошибка при оплате билета | 4 | 5 | 20 |
| Отмена рейсов транспортных средств | 3 | 5 | 15 |
| Задержка предоставления данных о местах | 3 | 4 | 12 |
| Сбой в обновлении избранных поездок | 2 | 3 | 6 |
| Отмена рейсов транспортных средств | 3 | 5 | 15 |
| Задержка обновления данных о посадке | 2 | 3 | 6 |
| Неправильное администрирование базы данных | 2 | 4 | 8 |

Вывод: два наиболее важных риска:
1. Сбой при входе в аккаунт (важность = 25)
2. Ошибка при оплате билета (важность = 20)

Задание 3.

Разработка стратегии работы с рисками 1. Проанализируйте рассмотрение в лекции стратегий для своих двух важных рисков — снижение риска; — уклонение от риска; — принятие риска; — передача ответственности.

- Сбой при входе в аккаунт
Стратегии:

- Снижение риска: Упростить процесс авторизации, внедрить автоматическое восстановление доступа, добавить двухфакторную аутентификацию для безопасности.

- Уклонение от риска: Использовать только проверенные и стабильные системы авторизации, избегая экспериментальных решений.

- Принятие риска: Оставить текущую систему, но уведомлять пользователей о возможных сбоях и предлагать альтернативные способы входа.

- Передача ответственности: Передать разработку и поддержку системы авторизации стороннему подрядчику (нежелательно).

Вывод: Снижение риска — наиболее эффективный подход. Упрощение авторизации и внедрение автоматического восстановления помогут минимизировать проблему.

- Ошибка при оплате билета
Стратегии:

- Снижение риска: Интеграция с несколькими платежными системами, чтобы у пользователей был выбор, и тестирование процесса оплаты перед запуском.

- Уклонение от риска: Использовать только надежные платежные шлюзы с высоким уровнем стабильности.

- Принятие риска: Оставить текущую систему оплаты, но уведомлять пользователей о возможных сбоях и предлагать повторить попытку позже.

- Передача ответственности: Передать обработку платежей стороннему сервису, который берет на себя ответственность за сбои.

Вывод: Снижение риска через интеграцию с несколькими платежными системами и тестирование — наиболее подходящий вариант.